PLAN ARIS — CRÉDITO SOCIAL CAJA LOS ANDES

VERSIÓN 2.0 — ACTUALIZADA CON HALLAZGOS DE MESAS TÉCNICAS Y DATOS DUROS

1. RESUMEN EJECUTIVO

El sistema de evaluación crediticia social de Caja Los Andes experimenta degradación recurrente: altos tiempos de respuesta, errores 504 y brechas en la telemetría, particularmente los martes, jueves y domingos alrededor de las 13:27.

La causa inmediata es la muerte del consumer Kafka de FICO, que desencadena acumulación de mensajes, agotamiento de hilos, timeouts en cascada y errores 504 en el Gateway. Detrás hay siete deficiencias estructurales identificadas por PwC que afectan desde la segmentación de datos hasta el diseño de arquitectura. Dentro de la deficiencia más técnica (la muerte del consumer Kafka), se investigan cinco teorías específicas en paralelo. Al menos tres de las cinco ramas de falla ocurren antes de que FICO ejecute la primera regla.

ACTUALIZACIÓN — Datos duros incorporados tras mesas técnicas realizadas:

- 134,446 errores genéricos "Error Motor FICO" en 5 meses (octubre 2025 – febrero 2026), que encapsulan causas indistinguibles (timeout, JVM freeze, disco lleno, datos corruptos).

- 18,350 errores en EAI-005 (FlexCube Info Financiera): el servicio externo que más falla después del motor mismo.

- 13,557 errores en EAI-105 (Siebel Contacto) y 3,417 en EAI-080 (Siebel Empresa).

- 12,493 errores de Knockout (6,761 knockout Blaze + 5,732 mapeo knockout) por desincronización MenuAndes-Siebel.

- 3,694 errores de Mambu: servicio eliminado que sigue generando errores en producción.

- 3 servicios DUMMY (EAI-029 Previred, EAI-055 FlexCube SUSESO, EAI-074 Siebel Bloqueo Empresa) que posiblemente siguen invocándose y consumiendo hilos.

- Confirmación de falla en cascada: cuando el motor falla, caen hasta 13 servicios simultáneamente (EAI-005, EAI-053, EAI-055, EAI-080, EAI-110, Consulta Af., Detalle Af., Deterioro Af., Rentas Af., Remuneraciones, SUSESO, Info Hist Eval.), confirmando ausencia de circuit breakers y agotamiento de pool de hilos.

- Doble invocación confirmada: prevaluación + evaluación = 2 llamadas completas a FICO por cada venta digital. No hay reutilización de datos entre ambas.

- Triple simulación confirmada: 3 llamadas al simulador de Flex por cada prevaluación para mostrar 3 opciones de cuota, cada una generando cuadro de pago completo.

- Pirámide de timeouts invertida confirmada: capa web 40s, capa intermedia 20s, servicios internos 10s.

- Rate limit parcial: preevaluaciones bajaron de 38,000 a 9,000/mes, pero la evaluación formal NO tiene control — se observan casos de ~100 evaluaciones/día por un solo RUT.

3 decisiones críticas que requieren acción inmediata:

- Las caídas son multifactoriales — no hay una sola causa raíz sino una confluencia de factores que se amplifican mutuamente

- La falta de circuit breakers permite que la degradación de UN servicio externo arrastre a TODO el ecosistema

- Los errores encapsulados impiden diagnóstico — mientras "Error Motor FICO" siga siendo genérico, el MTTR seguirá siendo inaceptable

2. DICCIONARIO DE DATOS

| Término | Significado |
| --- | --- |
| FICO DMP | Motor de decisión Blaze Advisor v4 que evalúa créditos |
| MPS/DMPS | Capa de orquestación que llama servicios y alimenta a Blaze |
| OSB | Oracle Service Bus — middleware por donde pasan todos los servicios |
| TAP | Aplicación móvil canal digital (React Native + BFF en Go) |
| SVP | Sucursal Virtual — canal web alternativo (React + BFF en NestJS). Aún no productivo para crédito |
| BFF | Backend for Frontend — capa que transforma datos entre frontend y APIs |
| Siebel | CRM presencial — canal ejecutivo en sucursal |
| Flex / FlexCube | Core financiero — productos, simulación, desembolso |
| MenuAndes | Maestro de datos principal de la Caja — afiliación, cotizaciones, datos laborales |
| Pilar Financiero | Capa intermedia entre MenuAndes y Flex/Siebel |
| Blaze Advisor | Motor de reglas dentro de FICO. Versión actual: B4 (obsoleta, B7 disponible) |
| Kafka | Broker de mensajería entre canales y motor FICO |
| Consumer | Proceso que lee mensajes de Kafka y los entrega a FICO. Si muere → encolamiento → errores en cascada |
| LevalScoring | Tabla donde se registra la respuesta final del motor |
| Regla 274 | Respuesta de preevaluación: monto máximo, cuota máxima, plazo máximo |
| Base de Aprobados | Base con afiliados preaprobados. Altas mensuales, bajas diarias |
| BigQuery | Tablas en GCP con variables de scoring (VARIABLES_PERSONA, VARIABLES_EMPRESA) |
| EAI-XXX | Código de servicio expuesto por OSB (ej: EAI-005 = FlexCube Info Financiera) |
| ADV | Paquete compilado de reglas de Blaze que se despliega en producción |
| Nashorn | Motor JavaScript dentro de JVM (deprecated desde JDK 11) — genera excepciones que consumen memoria |
| GC Full | Garbage Collection completa que congela TODOS los hilos de la JVM durante segundos |
| Circuit Breaker | Patrón que corta llamadas a un servicio degradado para proteger al sistema |
| Rate Limit | Control de cantidad máxima de invocaciones por usuario/minuto |
| Servicio 147 | Servicio inmodificable que simula flujo presencial humano |
| Experian | Buró de crédito externo — sin contingencia si se cae |
| Sonda | Proveedor de infraestructura donde reside FICO (VMware/hypervisor compartido) |
| DUMMY | Servicio configurado pero que no ejecuta lógica real — posible desperdicio de hilos |

- RELACIÓN HIPÓTESIS MACRO (PwC) vs TEORÍAS MICRO (Kafka)

| Hipótesis Macro | Contiene Teoría(s) Micro |
| --- | --- |
| H1 — Segmentación de variables | T1 (Full GC) |
| H2 — Falta de visibilidad E2E | Transversal a todas |
| H3 — Sobreinstanciamiento del motor | T1 (Full GC) + T2 (Poll Timeout) |
| H4 — Falta de gobierno de modelos | Organizacional, sin teoría técnica directa |
| H5 — Integraciones frágiles (>50% se origina antes del motor) | T4 (Red) + T5 (Versiones) |
| H6 — Visibilidad desde negocio | Transversal a todas |
| H7 — Dependencia online / latencias | T2 (Poll Timeout) + T3 (Disco Lento) |

4. LAS 7 HIPÓTESIS MACRO (PwC) — ESTADO ACTUALIZADO CON HALLAZGOS

H1. SEGMENTACIÓN DE VARIABLES

Qué dice PwC: "Si las variables que alimentan al motor no están correctamente segmentadas, se generarán excepciones que degradan el rendimiento."

Qué significa: Campos null, datos corruptos, valores fuera de rango que generan excepciones Java/Nashorn → basura en heap → GC Full.

Baja a lo micro → Teoría 1 (Full GC): campos null → excepciones Nashorn → objetos de error en memoria → heap se llena → Full GC → consumer muere.

ARIs: ARI-A4 (contratos de datos), ARI-A3 (rate limit por canal).

EVIDENCIA NUEVA:

- 1,459 errores "TypeError length undefined" en Nashorn por dato nulo — confirmados en Excel de errores.

- 617 errores "Anomalía conversión argumento" — dato corrupto que no se puede convertir (null → Java type).

- 12,493 errores de Knockout por desincronización de catálogos MenuAndes-Siebel ("vejez" vs "vejez anticipada", tipo contrato plazo fijo vs indefinido).

- Minuta Motor confirmó: múltiples capas de control para datos nulos (MPS asigna -1, GCP tiene defaults, Blaze tiene valores por defecto), pero a pesar de los controles, las excepciones Java SÍ se generan y SÍ consumen memoria JVM.

- Minuta Canales confirmó: BigQuery retorna -1 cuando el cliente no existe (peor escenario de score) — cada miss genera procesamiento de reglas con valores por defecto. Estado: CONFIRMADA con evidencia cuantitativa.

H2. FALTA DE VISIBILIDAD E2E

Qué dice PwC: "Si la detección de caídas depende exclusivamente de que el ejecutivo levante un ticket, la empresa no se enterará oportunamente."

Qué significa: Cuando FICO se cae, nadie se entera automáticamente. Elasticsearch se satura y deja de mostrar datos. El health check dice "success" con errores 504. En noviembre 2024 el síntoma existía pero era "pequeñito" y nadie se dio cuenta.

Baja a lo micro → Transversal: sin visibilidad, ninguna de las 5 teorías se puede confirmar ni descartar.

ARIs: ARI-B1 (golden signals), ARI-B2 (red), ARI-B3 (storage), ARI-B4 (Kafka JMX), ARI-B5 (correlador temporal), ARI-A5 (health check), ARI-A6 (script captura).

EVIDENCIA NUEVA:

- Minuta Motor confirmó: el equipo de Blaze NO tiene acceso a producción. Solo pueden ver LevalScoring, solicitar trazas al MPS/DMPS o replicar en QA (Cuba). Trazas en producción están desactivadas por costo.

- Elastic es usado por TI para monitoreo básico pero el equipo funcional no tiene acceso directo.

- Blaze nativamente no expone métricas de JVM o rendimiento.

- Minuta Canales confirmó: Elastic APM parcialmente implementado. No todos los microservicios lo tienen. El formato de logs JSON se implementó tarde.

- Los errores están encapsulados en máscaras genéricas ("Error Motor FICO" = 134,446 errores sin desagregación).

- No existe trazabilidad distribuida end-to-end (canal → MPS → servicios → Blaze → BD → respuesta). Estado: CONFIRMADA.

H3. SOBREINSTANCIAMIENTO DEL MOTOR

Qué dice PwC: "Si el motor FICO es invocado con un exceso de llamadas y accesos síncronos a datos, con configuración de recursos no alineada con la demanda real, ocurrirán caídas."

Qué significa: El motor se implementó para 30-40 solicitudes/minuto del canal presencial. Después se agregó TAP (doble invocación) y campañas push sin cohorting. Las invocaciones pasan de 30 a 99/minuto durante eventos. No hay rate limit completo. Timeouts invertidos.

Baja a lo micro → Teoría 1 (Full GC) + Teoría 2 (Poll Timeout).

ARIs: ARI-A2 (timeouts), ARI-A3 (rate limit), ARI-A1 (consumer Kafka), ARI-A6 (thread dump).

EVIDENCIA NUEVA:

- Minuta Motor: antes del rate limit parcial, se registraban 37,000-50,000 evaluaciones/mes en TAG vs ~11,000 en presencial. Bajaron a 9,000 con rate limit en preevaluación, pero la evaluación formal NO tiene control. Se observan ~100 evaluaciones/día por un solo RUT.

- Doble invocación confirmada: prevaluación llama a TODOS los servicios, evaluación vuelve a llamar a TODOS. No se reutiliza nada. Son 2 llamadas completas a FICO por cada venta digital.

- Triple simulación: 3 llamadas a Flex por cada prevaluación para mostrar 3 opciones de cuota. Cada llamada genera el cuadro de pago completo.

- Cuando un afiliado ingresa monto superior al máximo aprobado, el sistema no lo bloquea en el frontend → hace una llamada completa al motor para luego rechazarlo → llamada innecesaria.

- Campañas push de CUALQUIER tipo (no solo crédito) generan que afiliados entren a la app y hagan clic en el banner de crédito → picos de prevaluación no controlados.

- Crecimiento explosivo: de ~1,000 evaluaciones/mes a 5,000-6,000 en el canal digital + preevaluaciones desde octubre.

- Minuta Canales: El motor retorna MUCHO más de lo que el canal necesita. El canal usa solo Regla 274 + aprobado automático + llave 100 + renta líquida. Muchas reglas son informativas y no se consumen. Estado: CONFIRMADA con evidencia cuantitativa.

H4. FALTA DE GOBIERNO FORMAL

Qué dice PwC: "La falta de formalidad del modelo de gobierno dificulta la resolución de problemas de fondo y la toma de decisiones oportuna."

Qué significa: Nadie es dueño del problema E2E. Cada área dice "mi pieza está bien". El problema existe desde noviembre 2024. Desapareció en enero sin que nadie hiciera nada y volvió al abrir el canal digital.

Baja a lo micro → Transversal.

ARIs: ARI-A0 (trigger cíclico), ARI-A4 (contratos datos), ARI-A5 (health check).

EVIDENCIA NUEVA:

- Minuta Motor: No se realizan pruebas de carga sistemáticas antes de cada paso a producción. Lo que funciona en QA (Cuba) no se replica en producción.

- El proceso de paso a producción tiene 11 pasos formales (implementación → parametrización → pruebas QA → análisis técnico → estrategia → plan pruebas PRD → paso PRD → carga ADB PRD → pruebas PRD → paso producción → monitoreo) pero no incluye validación de carga real ni validación de contrato de datos.

- Proceso de escalamiento: canal → TI → proveedor. Tiempos de respuesta para QA: 5 días hábiles o más.

- No existe proceso formal de gestión de deuda técnica a nivel organizacional.

- No existe programa formal de gestión de End of Life / End of Support.

- Minuta Canales: El equipo de canal solo tiene control hasta los BFF. Cualquier cambio en BD o servicios backend requiere solicitar a TI. Si necesitan algo del motor, pasan por 3 equipos intermedios. Estado: CONFIRMADA.

H5. MÁS DEL 50% SE ORIGINA ANTES DEL MOTOR

Qué dice PwC: "El flujo del proceso y sus integraciones producen saturación en el uso del motor."

Qué significa: Los problemas de datos, sincronización, servicios lentos y llamadas innecesarias ocurren antes de que FICO ejecute la primera regla.

Baja a lo micro → T4 (Red) + T5 (Versiones).

EVIDENCIA NUEVA — INVENTARIO COMPLETO DE SERVICIOS:

El motor FICO consume ~30 servicios distribuidos en 4 capas:

| Capa | Servicios | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| OSB (Oracle Service Bus) | ~16 | EAI-080 (Siebel Empresa), EAI-003 (SINACAF), EAI-105 (Siebel Contacto), EAI-053 (MenuAndes Mora), EAI-005 (FlexCube Info Financiera), EAI-106 (MenuAndes Cotizaciones), EAI-110 (MenuAndes CRT), SUSESO, Remuneraciones, Solicitud Crédito Siebel, Histórico Evaluaciones, Créditos Avalados, Experian |
| WebLogic | ~11 | Detalle Afiliado, Info Afiliado, Valor Moneda, Renta Afiliado, Licencias Médicas, Deterioro, Laboral, Hipotecario, Bloqueos, Créditos Avalados, Base Aprobados |
| Apigee | 1 | Reprogramaciones FICO |
| BigQuery (GCP) | 2 tablas | VARIABLES_PERSONA, VARIABLES_EMPRESA |

Errores por servicio (5 meses, Oct-Feb):

| Servicio | Capa | Errores |
| --- | --- | --- |
| Motor FICO (genérico) | — | 134,446 |
| EAI-005 FlexCube Info Financiera | OSB | 18,350 |
| Error comunicación servicios (genérico) | OSB | 17,324 |
| EAI-105 Siebel Contacto | OSB | 13,557 |
| Knockout Blaze (reglas) | Motor | 6,761 |
| Mapeo KnockOut | Motor | 5,732 |
| Mambu (ELIMINADO) | — | 3,694 |
| EAI-080 Siebel Empresa | OSB | 3,417 |
| TypeError Nashorn (null) | Motor | 1,459 |
| SUSESO | OSB | 1,297 |
| Base Aprobados + Bloqueos | WebLogic | 975 |
| Anomalía conversión | Motor | 617 |
| Info Hist Eval | OSB | 606 |

3 servicios DUMMY que posiblemente consumen hilos sin hacer nada:

- EAI-029 (Previred) — DUMMY

- EAI-055 (FlexCube SUSESO) — DUMMY — aparece en combinaciones de errores

- EAI-074 (Siebel Bloqueo Empresa) — DUMMY

Hallazgo crítico de falla en cascada: Los errores muestran hasta 13 servicios cayendo simultáneamente: "Error de comunicación con los servicios EAI-005. EAI-053. EAI-055. EAI-080. EAI-110. Consulta Af. Detalle Af. Deterioro Af. Rentas Af. Remuneraciones. SUSESO. Info Hist Eval." → Confirma agotamiento de pool de hilos + ausencia total de circuit breakers.

Problema de sincronización confirmado: MenuAndes → Pilar Financiero → Flex → Siebel. La réplica es unidireccional. No hay vuelta inversa. Ejecutivos modifican datos en Siebel que nunca vuelven a MenuAndes. Pocos usuarios tienen acceso a Flex (core) y pueden ingresar lo que quieran sin validación.

Estado: CONFIRMADA con evidencia cuantitativa.

H6. VISIBILIDAD DESDE NEGOCIO

Qué dice PwC: "La falta de visibilidad del comportamiento del motor desde el punto de vista del negocio impide la toma de decisiones."

Baja a lo micro → Transversal.

EVIDENCIA NUEVA:

- No se tiene visibilidad sobre cuántos clientes abandonan el canal digital por errores del motor y migran al presencial.

- Canal digital solo entrega aprobado automático o rechazo. No existe derivación a analista humano. Todo lo que no es aprobado automático se rechaza. El negocio no sabe cuánta venta pierde por esta regla.

- Se detectaron RUTs con miles de evaluaciones diarias (posibles bots o fraude). No hay coordinación con UAF/seguridad.

- La métrica de ahorro para gerencia fue acordada como requisito del informe final ("¿cuánto me ahorro?"). Estado: CONFIRMADA.

H7. DEPENDENCIA ONLINE / LATENCIAS

Qué dice PwC: "Las dependencias sincrónicas en línea y los tiempos de latencia son factores de inestabilidad."

Baja a lo micro → T2 (Poll Timeout) + T3 (Disco Lento).

EVIDENCIA NUEVA:

- Pirámide de timeouts invertida confirmada: Canal espera 40s, capa intermedia 20s, servicios 10s. Efecto: sistemas intermedios no liberan hilos porque esperan más que la capa superior → acumulación → agotamiento → caída.

- Sin circuit breaker en ninguna capa: BFF no tiene circuit breaker ni sidecar en llamadas a APIs del motor. OSB no tiene circuit breaker. El consumer Kafka no tiene protección.

- Sin contingencia de Experian: Si se cae, no hay alternativa. Están trabajando en un modelo con bases mensuales.

- Retomabilidad inexistente: Si el afiliado sale de la app, pierde todo y parte de cero. Si empezó en TAP no puede continuar en Siebel ni viceversa.

- Cada microservicio del canal tiene timeouts configurados independientemente. API base aprobados < 1s. API FICO > 5-7s. Cada API llamada tiene su propio timeout. Estado: CONFIRMADA.

5. LAS 5 TEORÍAS TÉCNICAS MICRO (Kafka Consumer) — ESTADO ACTUALIZADO

| Teoría | Probabilidad | Cadena causal | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 — Full GC | Alta | JVM se congela por acumulación de excepciones + objetos basura → GC Full > 10s → consumer no envía heartbeat → muere | PENDIENTE — validando en sesiones de monitoreo |
| T2 — Poll Timeout | Media-alta | FICO tarda procesando lote (servicios lentos + falla en cascada) → excede max.poll.interval.ms → Kafka expulsa consumer | PENDIENTE |
| T3 — Disco Lento | Alta | Backup/snapshot/tarea de Sonda satura disco compartido → Kafka no puede leer → consumer se atrasa → muere | PENDIENTE — se correlacionó evento domingo 01:30 con consulta masiva desde GCP/RiesgoData |
| T4 — Red | Media-baja | Micro-cortes entre FICO y Kafka cortan heartbeats | PENDIENTE |
| T5 — Versiones Kafka | Baja | Broker 3.5.1 vs Client 3.4.0 | DESCARTADA (compatibles) |

Observaciones de las sesiones de monitoreo realizadas:

- Martes 3/3: Pico menor de tiempos 13:23-13:27 (3 min). No se produjo indisponibilidad. Tasa error 0.3-0.5%. Consumer Kafka activo (=1). Transacciones BD no llegaron al umbral crítico de 89-90. Se correlacionó con push masivo de créditos digitales.

- Evento previo (jueves anterior): Tiempos subieron de 4s a 50s a las 13:31. Errores subieron de 2 a 25/min. Consumer Kafka murió. Se normalizó solo.

- Hallazgo: Cuando transacciones simultáneas superan 80-90, los hilos se quiebran y el consumer muere. El martes no se llegó a ese nivel, el jueves sí. Las caídas son multifactoriales: se requiere la confluencia de varios eventos simultáneos.

6. ARIs DE RECOPILACIÓN CON ESTADO — ACTUALIZADO

Teoría 1 — Full GC

| ARI | Acción | Estado |
| --- | --- | --- |
| R01 | Config memoria JVM (Xms, Xmx, tipo GC) | PENDIENTE — se preguntará en mesa WebLogic/FICO vie 6 |
| R02 | Logs GC últimos 3 eventos | PENDIENTE — se solicitará en sesión monitoreo jue 5 |
| R03 | Habilitar GC logging si no habilitado | PENDIENTE — depende de R02 |
| R04 | Conteo excepciones null por minuto | PARCIAL — Excel confirma 1,459 TypeError + 617 anomalía conversión en 5 meses. Falta granularidad por minuto |
| R05 | Tiempos ejecución por Job y Step | PENDIENTE — se pedirá exportación XML de 3 JOBs MPS |
| R06 | Captura jstat en vivo durante evento | PENDIENTE — se preparará para sesión monitoreo jue 5 |

Teoría 2 — Poll Timeout

| ARI | Acción | Estado |
| --- | --- | --- |
| R08 | Config consumer (max.poll.interval.ms, max.poll.records, session.timeout.ms) | PENDIENTE |
| R09 | Logs broker Kafka últimos 3 eventos 13:00-14:00 | PENDIENTE |
| R10 | Lag y members históricos | PENDIENTE |
| R16 | Tiempos servicios externos OSB durante eventos | PENDIENTE — se preguntará en mesa OSB vie 6 |
| R17 | Config timeouts OSB | PENDIENTE — se preguntará en mesa OSB vie 6 |

Teoría 3 — Disco Lento

| ARI | Acción | Estado |
| --- | --- | --- |
| R11 | Ubicación almacenamiento físico Kafka | PENDIENTE |
| R12 | Tareas programadas Sonda Mar/Jue/Dom 12:00-14:00 | PENDIENTE — URGENTE |
| R13 | Métricas VMware (KAVG, DAVG, CPU Ready) últimos 3 eventos | PENDIENTE |

Teoría 4 — Red

| ARI | Acción | Estado |
| --- | --- | --- |
| R14 | Latencia red FICO-Kafka durante evento | PENDIENTE |
| R15 | Verificar si FICO y Kafka comparten host físico | PENDIENTE |

Teoría 5 — Versiones

| ARI | Acción | Estado |
| --- | --- | --- |
| R07 | Versión broker Kafka | OBTENIDA — 3.5.1 |
| R08b | Versión client Kafka | OBTENIDA — 3.4.0 |
| Veredicto | Compatibles según matriz Kafka | DESCARTADA |

ARIs NUEVAS — De mesas técnicas realizadas

| ARI | Acción | Origen | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| R24 | Confirmar si EAI-055 (DUMMY FlexCube SUSESO) se invoca en producción | Inventario servicios + errores | PENDIENTE — se preguntará en mesa Flex mié 4 |
| R25 | Confirmar si EAI-029 (DUMMY Previred) se invoca en producción | Inventario servicios | PENDIENTE |
| R26 | Confirmar si EAI-074 (DUMMY Siebel Bloqueo Empresa) se invoca en producción | Inventario servicios | PENDIENTE — se preguntará en mesa Siebel vie 6 |
| R27 | Investigar por qué Mambu (eliminado) genera 3,694 errores | Excel errores | PENDIENTE |
| R28 | Obtener métricas de latencia y disponibilidad de EAI-005 (FlexCube) | Excel errores — 18,350 fallas | PENDIENTE — se preguntará en mesa Flex mié 4 |
| R29 | Obtener config pool hilos OSB y si es compartido entre servicios | Falla en cascada (13 servicios simultáneos) | PENDIENTE — se preguntará en mesa OSB vie 6 |
| R30 | Ubicación exacta Base Aprobados (servidor, esquema, tabla) | Minuta TAP: "es un gran misterio" | PENDIENTE — se preguntará en mesa WebLogic/Base Aprobados vie 6 |
| R31 | Viabilidad reactivar Simulador Express | Minuta Canales: "volaba" | PENDIENTE |
| R32 | Detalle timeouts por microservicio y por API consumida | Minuta Canales: ofrecido por equipo | PENDIENTE — comprometido 1 semana |
| R33 | Inventario microservicios con APM habilitado vs no | Minuta Canales | PENDIENTE — comprometido 1 semana |
| R34 | Horario exacto de push masivos de Marketing vs horario de caídas | Minuta Motor + Minuta Canales | PENDIENTE |
| R35 | Proceso de reconciliación MenuAndes-Siebel (existencia y frecuencia) | 12,493 errores de knockout | PENDIENTE — se preguntará en mesa MenuAndes jue 5 |

7. ARIs DE CONTENCIÓN CON ESTADO

| ARI | Acción | Dueño | Teoría | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | Identificar trigger cíclico Mar/Jue/Dom | Patrick | Todas | EN PROGRESO — sesiones monitoreo iniciadas |
| A1 | Diagnóstico consumer Kafka (añadir 2do consumer, monitorear lag) | Patrick | T1, T2 | PENDIENTE |
| A2 | Corregir pirámide timeouts | Patrick | T2, H7 | CONFIRMADA como necesaria — pirámide invertida verificada |
| A3 | Rate limit por canal (Gateway + Siebel) | Patrick | H3 | PARCIAL — preevaluación controlada, evaluación NO |
| A4 | Contratos de datos (JSON Schema / normalización) | Renato | H1, T1 | PENDIENTE |
| A5 | Health check funcional (que no mienta) | David | H2 | PENDIENTE |
| A6 | Script captura thread dump + jstat durante evento | Patrick | T1 | PENDIENTE — se preparará para jue 5 |
| A7 | Bloqueo frontend monto > máximo aprobado | Canal TAP | H3 | IDENTIFICADO — acordado en minuta, sin fecha |
| A8 | Consolidar triple simulación en una sola llamada | Canal + Motor | H3 | IDENTIFICADO — acordado en minuta, evaluar 2 semanas |

8. ARIs DE OBSERVABILIDAD CON ESTADO

| ARI | Acción | Dueño | Hipótesis | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Golden signals por componente | David | H2, H6 | PENDIENTE |
| B2 | Monitoreo red FICO-Kafka | David | H2, T4 | PENDIENTE |
| B3 | Monitoreo storage VMware | David | H2, T3 | PENDIENTE |
| B4 | Dashboard Kafka nativo (JMX, lag, ISR) | David | H2, T1, T2 | PENDIENTE |
| B5 | Correlador temporal (todas las capas) | David | H2, H6 | PENDIENTE |

9. RESUMEN TOTAL ARIs

| Categoría | Total | Obtenidas/Completadas | En Progreso | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recopilación (originales) | 22 | 2 (R07, R08b) | 1 (R04 parcial) | 19 |
| Recopilación (nuevas mesas) | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Contención | 8 | 0 | 2 (A0, A3 parcial) | 6 |
| Observabilidad | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 47 | 2 | 3 | 42 |
| Completitud |  | 4% |  |  |

10. MESAS TÉCNICAS — ESTADO Y PLAN

MESAS REALIZADAS (Big Picture completada)

| # | Mesa | Con quién | Fecha | Hallazgos clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Motor FICO / Blaze / DMPS | José Mardones, equipo motor, equipo funcional riesgo, MPS/DMPS, infra/middleware | Semana 1 | Flujo datos completo, errores recurrentes, GC Full, knockout, sincronización MenuAndes-Siebel, pirámide timeouts, Kafka consumer, proceso despliegue, rate limit parcial, campañas push |
| B | TAP (canal digital crédito) — R1 Big Picture | Miguel Fontecilla, equipo canales digitales, Yuruady Noguera | Lun 2 Mar | Flujo completo crédito digital, doble invocación, triple simulación, caché Redis, BFF en Go, circuit breaker en BFF, base aprobados misterio, campañas push = carga FICO |
| C | TAP (canal digital crédito) — R2 Profundidad | Mismo equipo + Matías Chávez | Mar 3 Mar | Microservicios detallados, arquitectura React Native + Go + NestJS, Kubernetes GKE, ArgoCD, Elastic APM parcial, timeouts por microservicio, Simulador Express, doble simulación innecesaria, versiones stack |
| D | Arquitectura general (Track ARQ) | Equipo arquitectura | Semana 1 | Ecosistema completo, dependencias entre componentes |

MESAS AGENDADAS ESTA SEMANA

| # | Mesa | Con quién | Fecha | Qué buscamos | ARIs que alimenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pilar Financiero — Flex | Matías Chávez | Mié 4 Mar AM | EAI-005 (18,350 errores). EAI-055 DUMMY. Triple simulación. Latencia. Simulador Express | R24, R28, R31 |
| 2 | Pilar Financiero — MenuAndes | Matías Chávez | Jue 5 Mar AM | 12,493 errores knockout. Sincronización con Siebel. Réplica datos. Campos inconsistentes. Procesos batch | R35, R04, H1 |
| 3 | Reunión Preventiva Motor FICO (monitoreo en vivo) | Equipos infra + motor + middleware | Jue 5 Mar 13:00-14:00 | Captura evidencia durante ventana de caída. GC logs, consumer Kafka, latencia servicios, AWR Oracle | R02, R06, A0, A6 |
| 4 | Pilar Financiero — Siebel | Matías Chávez | Vie 6 Mar AM | EAI-105 (13,557 errores). EAI-080 (3,417). Flujo ejecutivo presencial. Procesos batch | R26, H5 |
| 5 | Bus de Servicio (OSB) | Matías Chávez | Vie 6 Mar PM | Pool de hilos (compartido?). Circuit breaker (existe?). Timeouts por proxy. Falla en cascada 13 servicios | R16, R17, R29, H5, H7 |
| 6 | WebLogic / Base Aprobados | Matías Chávez | Vie 6 Mar PM | Config JVM. Pool conexiones. Ubicación exacta Base Aprobados. Frecuencia altas/bajas. Versión WebLogic | R01, R30, H1 |

MESAS DERIVADAS A OTROS EQUIPOS

| Tema | Derivado a | Por qué | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Kubernetes / GKE / Cloud | Pedro Navarro | Versiones stack, config cluster, recursos pods | Por agendar |
| Versiones y fix packs productos | Equipo Cloud + proveedores | Comparar con release notes fabricante | Por agendar |
| Seguridad / DevSecOps | Lourdes y equipo ciberseguridad | Pipeline vulnerabilidades, librerías | Por agendar |
| Continuidad negocio / End of Life | Por identificar | Gestión fin de vida tecnologías | Por agendar |

MESAS QUE FALTAN POR AGENDAR

| # | Mesa | Con quién | Qué buscamos | ARIs que alimenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | BigQuery / Data Lake / ETL | Equipo datos / analítica / RiesgoData | Variables precomputo, frecuencia carga, tasa miss, consulta masiva domingo 01:30 | R04, T3 |
| 8 | Salesforce Marketing Cloud | Marketing + canales digitales | Programación campañas push, volumetría, horarios — correlación con caídas | R34, H3 |
| 9 | Blaze (profundidad reglas) | Francisco, Sánchez, Renato | Reglas activas, knockout detallado, campos que fallan | R04, H1 |
| 10 | Kafka (profundidad técnica) | Equipo Kafka / middleware | Versión broker, client, config consumer group, logs broker durante eventos | R08, R09, R10, R11, T1, T2 |

11. GUÍA DE PREGUNTAS POR MESA — SEMANA ACTUAL

MIÉRCOLES 4 — PILAR FINANCIERO — FLEX

Datos duros para llevar:

- EAI-005 (FlexCube Info Financiera): 18,350 errores en 5 meses — el servicio externo que más falla.

- EAI-055 (FlexCube SUSESO): marcado DUMMY pero aparece en combinaciones de errores.

Preguntas:

- ¿Qué es Flex exactamente? ¿Cuál es su rol en la evaluación crediticia?

- ¿Qué datos entrega Flex al motor FICO y en qué momento del flujo?

- ¿Quién administra Flex? ¿Equipo interno, proveedor, mixto?

- EAI-005 tiene 18,350 errores en 5 meses. ¿Saben por qué falla? ¿Timeout? ¿HTTP 500? ¿Connection refused?

- ¿Cuál es el timeout configurado en Flex para responder? ¿Y el del OSB hacia Flex?

- ¿Han observado degradación los martes, jueves o domingos entre 13:00 y 14:00?

- EAI-055 (DUMMY) aparece en errores. ¿Se sigue invocando en producción? Si es dummy, ¿por qué genera errores?

- ¿Tienen AWR o métricas de base de datos de Flex?

- ¿Cuántas conexiones simultáneas soporta? ¿Pool configurado?

- La simulación llama 3 veces a Flex. ¿Se puede consolidar en una sola llamada?

- El Simulador Express existía y "volaba". ¿Aún existe? ¿Se puede reactivar?

- ¿Flex tiene rate limit o protección ante sobrecarga?

- ¿Hay procesos batch que corran durante el día en Flex?

- Pregunta cierre: ¿Hay algún proceso, tarea, réplica o batch que corra los martes, jueves o domingos entre 12:00 y 14:00?

Entregables solicitados: Métricas latencia/disponibilidad EAI-005, timeout del servicio, confirmación EAI-055 DUMMY, AWR/logs, info Simulador Express.

JUEVES 5 AM — PILAR FINANCIERO — MENUANDES

Datos duros para llevar:

- 12,493 errores de Knockout (6,761 + 5,732) por datos inconsistentes MenuAndes-Siebel.

- Servicios MenuAndes vía WebLogic: Detalle Af., Info Af., Moneda, Renta, Licencias, Deterioro, Laboral, Hipotecario — todos caen simultáneamente en cascada.

- EAI-053 (Mora Empresa), EAI-106 (Cotizaciones), EAI-110 (CRT) vía OSB.

Preguntas:

- ¿Qué es MenuAndes? ¿Es el maestro de datos principal?

- ¿Qué datos entrega al motor FICO?

- ¿Cómo funciona la réplica MenuAndes → Flex / Siebel? ¿Unidireccional? ¿A qué hora?

- 12,493 errores de Knockout por datos inconsistentes. ¿Existe proceso de reconciliación automática con Siebel?

- ¿Qué campos específicos son los que más frecuentemente quedan desincronizados?

- Cuando un ejecutivo modifica un dato en Siebel, ¿se propaga a MenuAndes?

- Los servicios WebLogic de MenuAndes caen TODOS al mismo tiempo cuando falla el motor. ¿Comparten pool de conexiones? ¿Mismo datasource?

- ¿Cuáles son los timeouts configurados en cada servicio?

- ¿Hay procesos batch en MenuAndes entre 13:00 y 14:00? ¿O entre 01:00 y 04:00?

- ¿La base de MenuAndes es Oracle? ¿Cuántos esquemas?

- ¿El proceso de actualización de la Base de Aprobados consulta MenuAndes? ¿A qué hora?

- Pregunta cierre: ¿Hay algo que corra específicamente los martes, jueves o domingos entre 12:00 y 14:00?

Entregables solicitados: Diagrama réplica con horarios, lista campos replicados, versión WebLogic, config pool conexiones, métricas latencia, horarios batch/cron.

JUEVES 5 PM — REUNIÓN PREVENTIVA MOTOR FICO (Monitoreo en vivo)

No es mesa de assessment. Es captura de evidencia durante ventana de caída (13:00-14:00).

Checklist de datos a capturar:

| Equipo | Dato | Teoría |
| --- | --- | --- |
| Kafka | Estado consumer group (1/0), consumer lag, logs broker (LeaveGroup, heartbeat timeout) | T1, T2 |
| FICO/JVM | Heap memory, pausas GC, thread dump (jstat) | T1 |
| OSB | Tiempos respuesta por proxy, especialmente EAI-005, EAI-105, EAI-080 | T2, H5 |
| Sonda/Infra | CPU Ready VMs, KAVG/DAVG disco, paquetes perdidos, snapshots activos | T3, T4 |
| Monitoreo | Estado Elasticsearch, bulk rejections | H2 |
| DBA Oracle | AWR ventana evento | T2 |
| Gateway | Invocaciones/minuto, response time p95, errores HTTP | H3 |

Correlación con Excel errores: Si durante el evento caen múltiples servicios simultáneamente (EAI-005 + EAI-053 + EAI-080 + WebLogic) → confirma agotamiento hilos → H5 + H7. Si solo "Error Motor FICO" sin servicios específicos → JVM congelada completa → T1 (GC Full).

VIERNES 6 AM — PILAR FINANCIERO — SIEBEL

Datos duros para llevar:

- EAI-105 (Siebel Info Contacto): 13,557 errores — tercer servicio que más falla.

- EAI-080 (Siebel Info Empresa): 3,417 errores.

- Remuneraciones Siebel y Solicitud Crédito Siebel aparecen en combinaciones masivas de errores.

Preguntas:

- ¿Qué es Siebel en el contexto de la Caja? ¿CRM presencial?

- ¿Qué rol juega en la evaluación crediticia?

- Cuando un ejecutivo evalúa crédito, ¿todo pasa por Siebel → OSB → FICO?

- ¿Cuántos ejecutivos simultáneos en horario punta?

- EAI-105 tiene 13,557 errores. ¿Qué datos entrega Siebel Contacto? ¿Por qué falla tanto?

- EAI-080 tiene 3,417 errores. ¿Comparte infraestructura con EAI-105?

- Remuneraciones Siebel: ¿latencia típica? ¿De dónde saca la info?

- ¿Los ejecutivos reintentan cuando Siebel no responde? ¿Cuántas veces?

- Cuando un ejecutivo modifica datos en Siebel, ¿eso llega a MenuAndes?

- Canal presencial no tiene prevaluación → cada simulación es evaluación completa. ¿Genera más carga?

- ¿Hay procesos batch entre 13:00 y 14:00?

- Cuando FICO se cae, ¿qué ve el ejecutivo? ¿Puede reintentar inmediatamente?

- ¿Tienen métricas de créditos perdidos por hora cuando el motor está caído?

- EAI-074 (Siebel Bloqueo Empresa) está DUMMY. ¿Se invoca en producción?

- Pregunta cierre: ¿Algo que corra los martes, jueves o domingos entre 12:00 y 14:00?

Entregables solicitados: Métricas latencia/disponibilidad EAI-105 y EAI-080, ejecutivos concurrentes, timeouts, horarios batch, logs errores lado Siebel.

VIERNES 6 PM (1) — BUS DE SERVICIO (OSB)

Datos duros para llevar:

- TODOS los servicios pasan por OSB. Cuando falla el motor, caen hasta 13 servicios simultáneamente.

- Top errores por servicio OSB (5 meses): EAI-005=18,350 | EAI-105=13,557 | EAI-080=3,417 | SUSESO=1,297.

Preguntas:

- ¿Qué versión de OSB? ¿Sobre WebLogic?

- ¿Cuántos servicios proxy para evaluación crediticia?

- ¿Quién administra el OSB?

- PREGUNTA MÁS IMPORTANTE: El motor invoca ~30 servicios. Cuando falla, caen 13 al mismo tiempo. ¿Cómo está configurado el pool de hilos? ¿Compartido entre todos los proxies o separado?

- ¿Existe circuit breaker en el OSB? Si un backend se pone lento, ¿el OSB sigue mandando peticiones?

- ¿Cuáles son los timeouts por servicio proxy? Necesito el detalle de cada EAI.

- ¿Las llamadas son síncronas o asíncronas? ¿Paralelo o secuencia?

- Les presento datos: en 5 meses, más de 200,000 errores de comunicación pasan por OSB. ¿Tienen logs del OSB por proxy?

- ¿El OSB tiene logging activo o apagado por performance?

- ¿Cuántas conexiones simultáneas soporta hacia cada backend?

- ¿El OSB comparte servidor/VM con otros sistemas?

- Si yo quisiera poner circuit breaker en OSB para que cuando EAI-005 tenga >50% errores deje de llamarlo por 30s, ¿es viable técnicamente?

- Pregunta cierre: ¿Algo que pase por OSB los martes, jueves o domingos entre 12:00 y 14:00?

Entregables solicitados: Listado completo servicios proxy con timeouts, config pool hilos (work managers), métricas latencia/errores por proxy, versión OSB/WebLogic, diagrama infra.

VIERNES 6 PM (2) — WEBLOGIC / BASE APROBADOS

Datos duros para llevar:

- ~11 servicios MenuAndes se exponen por WebLogic y caen todos juntos en cascada.

- Base Aprobados: 975 errores (571 base aprobados + 404 combinación bloqueos).

- Minuta TAP: la base de aprobados es "un gran misterio — no saben dónde queda".

Preguntas WebLogic:

- ¿Cuántos dominios WebLogic para ecosistema FICO?

- ¿Qué versión? ¿Fix packs recientes?

- Los ~11 servicios de MenuAndes caen todos al mismo tiempo. ¿Comparten dominio y pool de conexiones?

- ¿Config pool de hilos? ¿Máximo?

- ¿Thread dumps automáticos cuando se satura?

- ¿Config JVM? Tipo GC? Heap máximo? (alimenta R01)

- ¿WebLogic comparte servidor/VM con motor FICO o separados?

Preguntas Base Aprobados:

8. ¿Dónde está exactamente la Base de Aprobados? ¿Servidor? ¿Esquema? ¿Tabla?

9. WS_Aprobados tiene 975 errores. ¿Por qué falla?

10. Altas mensuales, bajas diarias. Cuando se vende un crédito se elimina toda la oferta aunque el monto sea menor. ¿Por qué no mantener el diferencial?

11. ¿Cuántos registros tiene actualmente?

12. ¿Se puede aumentar frecuencia de altas? ¿Semanal? ¿Diario?

13. Hay una copia en OCI y otra "que no se recuerda dónde". ¿Pueden confirmar ubicaciones exactas?

14. El proceso de carga masiva mensual, ¿genera bloqueo en la tabla? ¿Puede coincidir con martes/jueves?

15. Las bajas diarias, ¿a qué hora? ¿Batch nocturno o en línea al vender?

16. Pregunta cierre: ¿Algo que corra los martes, jueves o domingos entre 12:00 y 14:00?

Entregables solicitados: Versión WebLogic + fix packs, config JVM (heap, GC), config pool conexiones/datasource, ubicación exacta base aprobados, horario carga masiva, métricas disponibilidad WS_Aprobados.

12. ESCENARIO 1: RCA (Root Cause Analysis) — ACTUALIZADO

Árbol causal actualizado con datos duros

13. ESCENARIO 2: ASSESSMENT — ACTUALIZADO

a) Alcance

Relevamiento técnico de 13 componentes del ecosistema FICO mediante mesas técnicas estructuradas (Big Picture + Profundidad).

b) Estado de mesas

| Estado | Mesas | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Completadas | 4 | Motor FICO/Blaze/DMPS, TAP R1, TAP R2, Track ARQ |
| Agendadas esta semana | 6 | Flex (mié 4), MenuAndes (jue 5), Monitoreo (jue 5), Siebel (vie 6), OSB (vie 6), WebLogic/Base Aprobados (vie 6) |
| Derivadas | 4 | Kubernetes/Cloud, Versiones/Fix Packs, Ciberseguridad, Continuidad negocio |
| Por agendar | 4 | BigQuery, Marketing Cloud, Blaze profundidad, Kafka profundidad |

c) Matriz hipótesis-pruebas-métricas — ACTUALIZADA

| Teoría | Prueba | Métrica | Aceptación | Descarte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 Full GC | GC log + thread dump | Duración pausas GC | Full GC > 10s coincide con muerte consumer | Solo minor GC < 200ms |
| T2 Poll timeout | Tiempos Job/Step + config max.poll.interval.ms | Tiempo lote vs max.poll.interval | Tiempo lote > max.poll.interval | Tiempo lote < 50% |
| T3 Disco lento | KAVG/DAVG VMware + tareas Sonda + layout storage | KAVG > 20ms, DAVG > 30ms | KAVG se dispara + tarea coincide | Métricas normales |
| T4 Red | Latencia FICO-Kafka + packets dropped + host | Latencia > 50ms o loss > 0.1% | Picos coinciden con muerte consumer | Red estable |
| T5 Versiones | Versión broker y client | Compatibilidad matriz Kafka | Rango incompatibilidad | DESCARTADA — compatibles |
| BigQuery | Tasa miss, latencia, fecha carga | Miss > 5%, latencia > 2s, carga > 30d | Miss alto correlaciona con excepciones null | Miss < 1%, latencia < 200ms |
| Servicios DUMMY | ¿Se invocan en producción? | Invocaciones EAI-029/055/074 > 0 | Sí se invocan = hilos desperdiciados | No se invocan = irrelevante |
| Falla cascada | Pool hilos OSB compartido? | Hilos disponibles durante evento | Pool compartido + 0 hilos = cascada confirmada | Pool separado o hilos disponibles |

d) Brechas detectadas — ACTUALIZADO

Datos:

- Sin contrato formal FICO/Blaze

- Tabla ETS Scoring limitada a 40 de 100 campos

- BigQuery sin SLA de frescura

- MenuAndes sin sincronización inversa con Siebel (confirmado)

- Sin diccionario datos formal

- 3 servicios DUMMY posiblemente invocados sin razón

- Mambu eliminado sigue generando errores

- Base de Aprobados: ubicación desconocida por equipo de canales

Procesos:

- Sin fast track CAB

- Sin flujo contingencia

- Sin coordinación marketing-plataforma para campañas push (confirmado)

- Sin validación Blaze→DMPS

- Sin pruebas de carga antes de producción (confirmado, 11 pasos formales pero sin carga)

- Sin reconciliación automática MenuAndes-Siebel (confirmado)

- Rate limit solo en preevaluación, no en evaluación (confirmado)

- Sin control frontend para monto > máximo aprobado (confirmado)

Observabilidad:

- Health check limitado

- Elasticsearch se satura

- Sin dashboard correlación temporal

- Sin alertas consumer 0 members

- Sin métricas JVM/VMware en pipeline

- Elastic APM parcialmente implementado en canales (confirmado)

- Trazas producción desactivadas por costo (confirmado)

- Equipo funcional sin acceso a Elastic/Grafana (confirmado)

- Errores encapsulados en máscaras genéricas — 134,446 errores sin desagregación (confirmado)

- Sin trazabilidad distribuida end-to-end (confirmado)

Plataforma:

- Posible storage compartido en Sonda

- Nashorn deprecated desde JDK 11 (confirmado — genera excepciones que consumen memoria)

- Convivencia v4/v7 sin routing

- Servicio 147 inmodificable

- Sin contingencia Experian (confirmado)

- Triple simulación: 3 llamadas completas donde bastaba 1 (confirmado)

- Simulador Express existente no usado por problema de redondeo de pesos (confirmado)

- FICO versión B4 obsoleta, B7 disponible con mejoras de rendimiento (confirmado)

Gobierno:

- Sin ownership E2E

- Detección depende de ejecutivos

- Sin SLAs

- Sin retomabilidad entre canales (confirmado)

- Sin retomabilidad dentro del mismo canal (confirmado)

- Sin carterización (confirmado)

- Escalamiento a proveedor FICO: 5 días hábiles para QA (confirmado)

e) Entregables verificables

| Entregable | Dueño | Estado |
| --- | --- | --- |
| Mapa E2E journey crédito social | Patrick + José Tomás | En construcción |
| Contrato datos (JSON Schema / XSD) | Renato | Pendiente |
| Pirámide timeouts: actuales vs objetivo | Patrick | Actuales confirmados (40s/20s/10s invertida) |
| Runbook de evento | Patrick + Tomás | Pendiente |
| Dashboards mínimos: correlación temporal + señales vitales | David Alfaro | Pendiente |
| Inventario completo servicios FICO con errores | Patrick | Completado — Excel cruzado con inventario |
| Informe técnico consolidado 13 mesas | Equipo completo | En progreso (4/13 completadas) |
| Tabla de veredicto actualizada | Patrick | En progreso |

14. ESCENARIO 3: PLAN DIRECTOR — SIN CAMBIOS

a) North Star

Motor de evaluación crediticia con disponibilidad 99.9%, tiempo de respuesta p95 < 5s, observabilidad completa, desacoplado de dependencias críticas.

b) Roadmap 0-30-90-180 días

- 0-30: Contención (circuit breaker, rate limit evaluación, corregir timeouts, eliminar servicios DUMMY)

- 30-90: Estabilización (contratos datos, reconciliación MenuAndes-Siebel, consolidar simulación, observabilidad E2E)

- 90-180: Evolución (sidecar pattern, migración FICO B4→B7, workflow DaaS, separar preevaluación en infraestructura dedicada)

c) Iniciativas estructurales

- Sidecar Pattern: CAPEX bajo. KPI: RT p95 < 5s, errores < 1%.

- Workflow + DaaS: CAPEX medio. KPI: evaluación < 3s, disponibilidad 99.9%.

- Modernización observabilidad: CAPEX bajo-medio. KPI: cero gaps, MTTD < 1 min.

- Serverless Cloud (condicional CMF): CAPEX alto. OPEX variable.

- Desacoplamiento servicio 147: CAPEX alto. KPI: solicitud presencial paralela.

d) Gestión de riesgo

| Riesgo | Mitigación | Reversa |
| --- | --- | --- |
| R1. Sonda no entrega a tiempo | Escalamiento progresivo | ARIs contención sin confirmar T3/T4 |
| R2. CAB no aprueba fast track | Costo 9 eventos vs riesgo cambio | Documentar riesgo aceptado |
| R3. Causa raíz es combinación | Dashboard correlación temporal | Atacar todas en paralelo |
| R4. Resistencia a rate limit | Mensaje claro + alternativa ejecutivo | Rate limit suave (warning) |
| R5. Cloud bloqueado por CMF | Sidecar on-premise | Sidecar + workflow híbrido |
| R6. Inconsistencia FICO v4/v7 | Suite pruebas paridad RUTs reales | Routing forzado a una versión |
| R7. BigQuery como SPOF | Alerta carga + defaults | FICO opera con defaults |
| R8. Servicio 147 cuello botella | Documentar flujo paso a paso | Funcionalidad nueva por fuera del 147 |
| R9. Servicios DUMMY consumiendo hilos (NUEVO) | Verificar y eliminar invocaciones | Marcar como no-invocable en config |
| R10. Mambu eliminado sigue generando errores (NUEVO) | Limpiar configuración residual | Filtrar en orquestación |

e) Modelo operativo

- Ownership E2E: una persona dueña con autoridad para escalar en cualquier equipo.

- Procesos de cambio: ARIs críticas vía fast track CAB. Todo cambio incluye validación de contrato como etapa obligatoria.

- Criterios "listo para producción": payload validado contra JSON Schema, pirámide timeouts respetada, circuit breaker configurado, health check funcional, métricas emitidas, alerta con umbral, runbook actualizado, prueba de carga ejecutada.

15. FLUJO DE ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS

Cuando llega respuesta que confirma una teoría: se escala inmediatamente a Patrick → activa ARI correctiva → informa al cliente con evidencia.

- Ejemplo: Sonda dice "sí, hay backup a las 13:25" → Patrick propone mover backup a las 3 AM como cambio de emergencia.

- Ejemplo real: Excel de errores confirma 13 servicios cayendo simultáneamente → confirma ausencia circuit breaker → se activa diseño de circuit breaker en OSB como prioridad.

Cuando llega respuesta que descarta: se documenta con evidencia, se deja de investigar.

- Ejemplo: T5 versiones compatibles = descartada en 5 min.

Cuando la evidencia es cuantitativa nueva: se actualiza la hipótesis correspondiente con los números.

- Ejemplo: Excel confirma EAI-005 = 18,350 errores → H5 se fortalece → mesa Flex se prioriza.

16. BACKLOG UNIFICADO — ACTUALIZADO (47+ ítems)

Mejoras Rapidas (0-30 días)

| # | Acción | Origen | Valor | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corregir pirámide timeouts (invertir a web=10s, intermedio=20s, servicios=40s) | H7, minutas | Alto | Medio |
| 2 | Rate limit en evaluación formal (no solo preevaluación) | H3, minuta motor | Alto | Bajo |
| 3 | Bloqueo frontend monto > máximo aprobado | H3, minuta canales | Alto | Bajo |
| 4 | Eliminar invocaciones a servicios DUMMY (EAI-029, 055, 074) | H5, inventario servicios | Alto | Bajo |
| 5 | Limpiar configuración residual Mambu | H5, Excel errores | Medio | Bajo |
| 6 | Desencapsular "Error Motor FICO" para diagnóstico | H2, minuta motor | Crítico | Medio |
| 7 | Habilitar GC logging en JVM FICO | T1, ARI-R03 | Alto | Bajo |
| 8 | Health check funcional (que no diga "success" con 504) | H2, ARI-A5 | Alto | Bajo |
| 9 | Alerta automática consumer Kafka = 0 members | T1, T2, ARI-B4 | Crítico | Bajo |
| 10 | Coordinar campañas push con capacidad motor | H3, minuta motor + canales | Alto | Bajo |

Estabilización (30-90 días)

| # | Acción | Origen | Valor | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Circuit breaker en OSB por servicio proxy | H5, H7, falla cascada | Crítico | Medio |
| 12 | Consolidar triple simulación en una sola llamada | H3, minuta canales | Alto | Medio |
| 13 | Reactivar Simulador Express (resolver redondeo) | H3, minuta canales | Alto | Bajo |
| 14 | Reconciliación automática MenuAndes-Siebel | H1, 12,493 errores knockout | Alto | Alto |
| 15 | Contratos datos JSON Schema FICO | H1, ARI-A4 | Alto | Medio |
| 16 | Observabilidad E2E (OpenTelemetry o equivalente) | H2, minuta motor | Alto | Alto |
| 17 | Completar Elastic APM en todos los microservicios | H2, minuta canales | Medio | Medio |
| 18 | Acceso equipo funcional a Elastic/Grafana producción | H2, H6, minuta motor | Medio | Bajo |
| 19 | Segundo consumer Kafka (redundancia) | T1, T2, ARI-A1 | Alto | Medio |
| 20 | Pre-filtro reglas simples antes del motor (edad, afiliación) | H3, minuta canales | Alto | Medio |

Evolución (90-180 días)

| # | Acción | Origen | Valor | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Migración FICO B4 → B7 | H5, minutas | Alto | Alto |
| 22 | Sidecar Pattern alrededor de FICO | Plan Director | Alto | Medio |
| 23 | Separar infraestructura preevaluación (dedicada) | H3, minuta motor | Alto | Alto |
| 24 | Reutilizar datos prevaluación en evaluación (eliminar doble invocación) | H3, minuta motor + canales | Crítico | Alto |
| 25 | Pruebas de carga obligatorias pre-producción | H4, minuta motor | Alto | Medio |
| 26 | Contingencia Experian (modelo con bases mensuales) | H7, minuta TAP | Medio | Alto |
| 27 | Retomabilidad entre canales | H7, minuta TAP | Medio | Alto |

- MÉTRICAS Y UMBRALES

| Métrica | Objetivo | Amarillo | Rojo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT p95 Motor FICO | < 5s | 5-10s | > 10s | Gateway/APM |
| Tasa errores Motor | < 1% | 1-5% | > 5% | Excel errores / Elastic |
| Consumer Kafka members | = 1 (mínimo) | Lag creciente | = 0 | JMX Kafka |
| Consumer lag | < 100 msgs | 100-500 | > 500 | JMX Kafka |
| Disponibilidad EAI-005 | > 99.5% | 99-99.5% | < 99% | OSB logs |
| Disponibilidad EAI-105 | > 99.5% | 99-99.5% | < 99% | OSB logs |
| Errores knockout / mes | < 500 | 500-2,000 | > 2,000 | LevalScoring |
| Evaluaciones / RUT / día | < 5 | 5-20 | > 20 | Rate limit |
| MTTD (tiempo detección) | < 1 min | 1-5 min | > 5 min | Alertas |
| MTTR (tiempo resolución) | < 15 min | 15-30 min | > 30 min | Gestión incidentes |
| GC pausa máxima | < 200ms | 200ms-2s | > 2s | GC logs |
| Disco utilización FICO | < 70% | 70-85% | > 85% | Sonda/VMware |

18. SUPUESTOS Y VACÍOS DE INFORMACIÓN

Supuestos

- La infraestructura FICO en Sonda tiene VMware compartido con otras VMs

- La carga real del motor es 1.5x-2x la carga diseñada originalmente

- Los servicios DUMMY se siguen invocando en producción (a confirmar mié 4)

- El pool de hilos del OSB es compartido entre todos los servicios (a confirmar vie 6)

- La Base de Aprobados tiene una sola instancia activa en un lugar no documentado

- Las campañas push generan picos de prevaluación que coinciden con las caídas

- La convivencia FICO v4/v7 requerirá routing inteligente

- El Simulador Express puede reactivarse con ajuste de redondeo

- El proceso de 11 pasos de paso a producción no incluye prueba de carga

- Los errores encapsulados representan múltiples causas raíz distintas

- Nashorn sigue activo como motor JavaScript dentro de la JVM de FICO

- No hay reconciliación automática MenuAndes-Siebel

- El equipo funcional no tiene acceso directo a métricas de producción

Vacíos de información (por resolver en mesas esta semana)

- Config JVM exacta del motor FICO (heap, GC) → mesa WebLogic vie 6

- Config pool hilos OSB → mesa OSB vie 6

- Ubicación exacta Base Aprobados → mesa WebLogic/Base Aprobados vie 6

- ¿Se invocan servicios DUMMY? → mesa Flex mié 4 + mesa Siebel vie 6

- ¿Por qué Mambu eliminado sigue generando errores? → pendiente

- Timeouts por servicio proxy OSB → mesa OSB vie 6

- Réplica MenuAndes → Siebel: frecuencia y campos → mesa MenuAndes jue 5

- Métricas latencia EAI-005 (FlexCube) → mesa Flex mié 4

- Métricas latencia EAI-105 (Siebel Contacto) → mesa Siebel vie 6

- Tareas programadas Sonda Mar/Jue/Dom 12:00-14:00 → pendiente Sonda

- Programación campañas push vs horarios caída → pendiente Marketing Cloud

- Tasa miss BigQuery y frecuencia carga → pendiente BigQuery

- DR Valparaíso/Ashburn → pendiente

19. CONEXIÓN ENTRE LOS TRES FRENTES

Assessment → ARIs → Plan Director:

Ejemplo con datos reales:

- Assessment (mesa Motor + Excel errores): se descubre que EAI-005 tiene 18,350 errores y que 13 servicios caen simultáneamente → confirma ausencia de circuit breaker y pool de hilos compartido.

- ARI (R29): se pide a OSB la configuración del pool de hilos y se confirma que es compartido → se activa ARI-A (contención): diseñar circuit breaker en OSB como cambio de emergencia.

- Plan Director (backlog #11): circuit breaker en OSB se incorpora como iniciativa de estabilización con deadline 30-90 días.

Otro ejemplo:

- Assessment (minuta Canales): se descubre que el Simulador Express "volaba" pero se dejó de usar por redondeo de pesos.

- ARI (R31): se evalúa viabilidad de reactivar → si el redondeo se resuelve cuadrando al peso, es quick win.

- Plan Director (backlog #13): reactivar Simulador Express = eliminar triple simulación = reducir 3x la carga en Flex por cada prevaluación digital.

20. PROCESO DE PASO A PRODUCCIÓN — ESTADO ACTUAL vs RECOMENDADO

Proceso actual (11 pasos)

- Implementación de cambios

- Parametrización

- Pruebas QA (Cuba)

- Análisis técnico

- Estrategia

- Plan pruebas PRD

- Paso a PRD

- Carga ADB PRD

- Pruebas PRD

- Paso a producción

- Monitoreo

Observaciones críticas

- No incluye pruebas de carga con volúmenes reales del canal digital

- QA (Cuba) no está sincronizado con producción en configuración ni en carga

- No incluye validación de contrato de datos (payload entrada/salida)

- Antes se hacían despliegues en caliente → causaban encolamiento masivo → ahora apagan canales antes

- Ambientes QA y PRD divergen → lo que funciona en QA no siempre funciona en producción

Proceso recomendado (14 pasos)

- Implementación de cambios

- Parametrización

- Validación contrato datos (JSON Schema) ← NUEVO

- Pruebas QA (Cuba)

- Prueba de carga QA (simulando volúmenes reales) ← NUEVO

- Análisis técnico

- Estrategia

- Plan pruebas PRD

- Paso a PRD

- Carga ADB PRD

- Pruebas PRD

- Validación pirámide timeouts ← NUEVO

- Paso a producción (con apagado previo de canales)

- Monitoreo (con checklist de métricas)

21. CONCLUSIÓN

El sistema de evaluación crediticia de Caja Los Andes tiene un problema multifactorial cuya gravedad ha sido cuantificada: 134,446 errores genéricos en 5 meses, 30+ servicios sin circuit breaker, 12,493 errores por datos desincronizados, doble invocación innecesaria, triple simulación innecesaria, servicios DUMMY consumiendo recursos, y un servicio eliminado que sigue generando errores.

Las mesas técnicas realizadas (Motor, TAP, Canales, Arquitectura) han confirmado las 7 hipótesis macro con evidencia. Las 5 teorías micro sobre la muerte del consumer Kafka están en proceso de validación mediante sesiones de monitoreo en vivo.

Esta semana (mié 4 – vie 6) se realizan 6 mesas adicionales (Flex, MenuAndes, Siebel, OSB, WebLogic/Base Aprobados + sesión monitoreo) que alimentarán las ARIs pendientes y permitirán pasar de hipótesis a veredictos confirmados.

La prioridad inmediata es:

- Desencapsular los errores genéricos para poder diagnosticar

- Implementar circuit breakers para cortar la cascada

- Corregir la pirámide de timeouts

- Completar el rate limit en evaluación formal

- Capturar evidencia JVM/GC/Kafka durante el próximo evento (jueves 5)